太棒了！既然技术底座已经敲定，我们现在就正式进入 MVP（最小可行性产品）的设计阶段。

做 MVP 的核心心法是 “克制” 。正如我们之前讨论的，MVP 的目标不是做一个完美的“全能管家”，而是用最低的成本，跑通 “语音输入 -> AI 意图识别与槽位补全 -> 任务调度 -> 闭环反馈” 这条最核心的链路。至于无缝流转、人格渐进养成等高级功能，我们统统放到 V2.0 版本。

结合你“跑在 Mac mini 上”的绝佳思路，我为你设计了以下 MVP 落地方案：

### 一、 明确 MVP 的核心边界（做什么 vs 不做什么）

●

做什么（核心闭环）：

○

输入：通过手机微信/飞书发送文字或语音（利用现有 IM 工具，免去开发 App 和后台保活的麻烦）。

○

处理：Mac mini 上的 AI 识别意图，提取任务要素（时间、内容、优先级）。如果信息缺失，AI 自动反问补全。

○

输出：Mac mini 通过 Home Assistant 向指定的智能音箱发送语音播报（如：“已为您添加明天早上8点的会议提醒”）。

○

记忆：基础的上下文记忆（记住当前对话）和简单的用户身份绑定（区分不同人的任务）。

●

坚决不做（MVP 陷阱）：

○

不做复杂的“无缝流转（Handoff）”和环境感知。

○

不做主动的信息捕获和突发事件推送（避免初期信息轰炸）。

○

不做独立的 App 前端，不碰 iOS/Android 的后台保活机制。

○

不做深度的“兴趣衰减”算法，初期只用简单的标签过滤。

### 二、 MVP 核心业务流程设计

我们可以把 MVP 的交互流程精简为以下四个核心节点：

1.

消息接入节点：用户通过微信/飞书发送语音或文字。Mac mini 上的中枢服务（Webhook）接收消息，调用 Whisper 将语音转为文本。

2.

Agent 思考与槽位提取节点：将文本发送给本地 LLM（如 Qwen2.5）。LLM 根据预设的 System Prompt，判断这是“闲聊”还是“任务”。如果是任务，尝试提取 time、content、priority。

3.

状态机流转节点（核心）：

○

情况 A（信息完整）：直接写入 PostgreSQL 任务表，触发定时调度器（APScheduler），并生成确认回复。

○

情况 B（信息缺失）：进入“追问状态”，生成反问话术（如：“好的，请问这个任务的具体时间是什么时候？”），等待用户下一次输入。

○

情况 C（用户打断）：如果在追问时用户回复“算了”或“直接按明天算”，Agent 需能识别打断意图，重置或修改当前状态。

4.

播报与反馈节点：将生成的回复文本，通过 Home Assistant API 发送到绑定的智能音箱进行 TTS 播报。

### 三、 MVP 核心数据模型设计（极简版）

为了支撑上述流程，我们的 PostgreSQL 只需要两张核心表：

1.

Users（用户表）：

○

user_id (主键)

○

im_platform (微信/飞书)

○

im_user_id (对应 IM 平台的唯一 ID，用于消息路由)

○

preferred_speaker (绑定的智能音箱设备 ID)

2.

Tasks（任务表）：

○

task_id (主键)

○

user_id (外键，实现多用户隔离)

○

content (任务内容)

○

trigger_time (执行时间)

○

status (状态：pending, confirmed, completed, cancelled)

○

is_recurring (是否循环提醒)

### 四、 MVP 验证指标（如何判断 MVP 成功了？）

在 MVP 跑通后的前两周，我们需要关注以下几个核心指标，而不是代码有多优雅：

1.

意图识别准确率：AI 能否准确区分“帮我记个事”和“今天天气怎么样”？

2.

槽位补全成功率：在信息不全时，AI 的反问是否自然？用户能否顺畅地补全信息？

3.

端到端延迟：从用户发完语音，到音箱给出回复，总耗时是否能控制在 3 秒以内？（本地部署的优势就在于此）

4.

任务闭环率：用户成功添加任务后，是否真的在指定时间收到了提醒？

### 五、 下一步行动建议

这个 MVP 方案足够轻量，一个熟练的开发者（或者借助 AI 编程工具）在 1-2 周内就能跑通核心链路。

如果你觉得这个 MVP 的业务流程和数据模型没问题，我们下一步可以进入具体的工程落地阶段。你想先从哪一块开始？

1.

AI 交互层：我可以帮你设计一套用于“意图识别与槽位补全”的 System Prompt 模板。

2.

工程接入层：我们可以聊聊如何通过 Webhook 将微信/飞书的消息桥接到你的 Mac mini 上。

3.

播报层：探讨如何配置 Mac mini 与 Home Assistant 的 API 对接。